Coupang Walk-up API Server 개발

1. 프로젝트 개요

본 프로젝트는cp_genetec_employee 테이블에서의 값을 조회할 수 있는 RESTful API 기반의API Server입니다. JWT 기반 인증을 사용을 하며, 사원 데이터의 생성, 조회,및 조건 검색과 페이징 처리를 제공합니다.

2. 주요 기능 요약

- 사용자 로그인 및 토큰 발급 (JWT 기반 인증)

- 전체 사원 목록 조회

- 사원 상세 정보 조회

- 조건 검색 및 페이징 처리 기능

3. API 설계 개요

총5개의 주요 Endpoint가 존재하며, 모두 JSON 포맷을 기반으로 통신합니다.

- POST /api/auth/login: 사용자 로그인

- GET /api/employees: 전체 사원 조회

- GET /api/employees/:employeeId: 특정 사원 조회

- GET /api/employees/search-result: 조건 검색의 결과 반환

- GET /api/employees/search: 조건 검색 및 페이징

4. 인증전략

모든 보호된 API는 JWT 토큰을 기반으로 인증되며, 로그인 시 토큰을 발급하여 이후 요청 시 Authorization 헤더를 통해 검증합니다.

5. 데이터 흐름 및 페이징 처리 방식

사원 목록 검색 시 클라이언트는 검색 조건과 페이지 번호를 함께 요청합니다. 서버는 조건에 맞는 총 데이터 수, 페이지 수, 현재 페이지 데이터를 함께 반환하여 프론트엔드에서 효율적인 UI 렌더링이 가능합니다.

6. 개발 일정 (예시)

- 1주차: 요구사항 분석 및 API 정의

- 2주차: 인증 기능 및 로그인 구현

- 3주차: 검색 및 페이징 기능 구현

- 4주차: 통합 테스트 및 배포 준비

7. WBS

| 주요 업무 | 세부 업무 | 1M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  |
| 1.프로젝트 관리 | 1-1 킥오프 문서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-2 요구사항 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 WBS 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-4 주간보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-5 프로젝트 종료를 위한 TTO 문서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.API 설계 및 정의 | 2-1 API 통신 방식 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-2 인증 전략 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-3 API 기능 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.개발 및 구현 | 3-1 요구 사항 분석 및 API 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2 JWT 발급 및 인증 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-3 전체 항목 조회 및 페이징 기능 구현 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-4 특정 항목 값 조회 기능 구현 및 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.테스트 및 배포 | 4-1 통합 테스트 시나리오 작성 및 테스트 진행 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-2 테스트 후 기능 보완 및 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4-3 배포 준비 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |